**Кейс:**

У вас есть трёхкомнатная квартира, в которой не было ремонта последние 20 лет. Вместе с друзьями вы хотите сделать в ней современный ремонт, выстроив работу по Scrum.

1. Опишите, как вы организуете работу над проектом по фреймворку Scrum.
2. Сформируйте Product Backlog.
3. Разделите все работы на спринты.
4. Сформируйте Sprint Backlog одного любого спринта.
5. Нарисуйте Scrum-доску и покажите на ней, как организована работа над задачами этого спринта.

**Перечень работ (Sprint Backlog):**

* Создать дизайн-проект
* Выбрать мебель и сантехнику
* Заказать мебель и сантехнику к сроку
* Заказать сантехнику к сроку
* Сделать электрику
* Поменять сантехнику
* Сделать потолок
* Выровнять стены
* Покрасить стены
* Поклеить обои
* Сделать пол
* Сделать плинтуса
* Повесить шторы
* Расставить мебель

1. *Спринт 1*

* Сделать дизайн-проект
* Выбрать мебель и сантехнику

1. *Спринт 2*

* Заказать мебель к сроку
* Заказать сантехнику к сроку

1. *Спринт 3*

* Сделать электрику
* Поменять сантехнику

1. *Спринт 4*

* Сделать потолок
* Выровнять стены

1. *Спринт 5*

* Покрасить стены
* Поклеить обои

1. *Спринт 6*

* Покрасить стены
* Поклеить обои

1. *Спринт 7*

* Сделать пол
* Сделать плинтуса

1. *Спринт 8*

* Расставить мебель

**Sprint Backlog одного спринта**

* Поставить задачи Delivery team
  + Сделать дизайн-проект
  + Выбрать мебель
* Поставим срок спринта 2 недели
* Инкремент спринта – MVP ремонта

**Scrum-доска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TO DO | IN PROGRESS | DONE |
| Сделать потолок | Заказать мебель к сроку | Сделать дизайн-проект |
| Выровнять стены | Заказать сантехнику к сроку | Выбрать мебель и сантехнику |
| Покрасить стены | Сделать электрику |  |
| Поклеить обои | Поменять сантехнику |  |
| Сделать пол |  |  |
| Сделать плинтуса |  |  |
| Расставить мебель |  |  |
| Повесить шторы |  |  |